Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа пгт Даровской Кировской области

Окружной этап областного конкурса «Красивая школа»

Номинация «Школа комфорта и уюта»

Социальный проект

«Дом, в котором я учусь»

2013 год

Паспорт проекта

|  | Юридический адрес ОУ | 612 140 кИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПГТ дАРОВСКОЙ, УЛ. оКТЯБРЬСКАЯ, 19А |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта, координаты для связи | пОЗДИНА в.а. тел. (83336) 2-17-65 |
|  | Название проекта | «Дом, в котором я учусь» |
|  | Сроки | 1 этап – июнь 2011г – декабрь 2011г. 2 этап – январь 2012 г- август 2013 г. 3 этап – сентябрь-ноябрь 2013 г. |
|  | Организация - заявитель проекта | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа пгт Даровской Кировской области |
|  | Организации - партнеры | ООО «Интерсервис» Частные предприниматели Родители |
|  | Цели и задачи проекта | Цель: благоустройство школьной территории и здания школы, создание эстетичной, комфортной, здоровьесберегающей среды Задачи: - изучение требований СанПин в помещении образовательного учреждения, литературы по благоустройству дизайна территории; - создание творческой группы по разработке проекта; - разработка исследовательских проектов, на основании которых будет вестись работа по реализации проекта; - разработка проекта; - анализ имеющихся необходимых ресурсов; поиск спонсоров; - реализация мероприятий проекта; - оценка реализации проекта и определение перспектив. |
|  | Краткое описание проекта | Настоящий проект направлен на благоустройство здания школы, ее территории, оформление и косметический ремонт классов, фойе школы, школьных туалетных комнат, школьной столовой с целью создания комфортных условий для организации образовательного процесса. |
|  | Основные результаты | В ходе реализации проекта было отремонтировано ограждение вокруг школы, благоустроена территория, произведен ремонт школьного крыльца и входного блока, произведена замена стеклянных окон на пластиковые, отремонтированы 2 из 4-х туалетных комнаты, в школьной столовой установлено новое оборудование и мебель. |
|  | Имеющиеся ресурсы (собственный вклад, включая вклад партнерских организаций) | - сотрудники школы - учащиеся - родители - выпускники школы - частные предприниматели |

ВВЕДЕНИЕ

Здание Даровской средней школы было  построено в 1978 году. Наша школа – самая большая в районе, в текущем учебном году в ней обучается 730 учащихся в  34 классах – комплектах. Три года назад произошло слияние двух школ поселка: средней и основной. В настоящее время обучение ведется в две смены.

Несмотря на определенные сложности, педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы образовательный процесс проходил в комфортных условиях, чтобы школа стала для ученика вторым домом. В последнее время в школе большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям в обучении, но мы также знаем, что здоровье человека зависит от того, чем он дышит, какую ест пищу и какую пьёт воду. И лишь относительно недавно выяснилось: окружающая визуальная среда оказывает значительное влияние на психическое и физическое состояние человека не только в пространстве города, но и в помещениях, в том числе в школе. 	 Важнейшим условием обеспечения комфортной и стимулирующей школьной среды является грамотно организованное школьное пространство, его атмосфера и наполнение, поскольку правильно организованная среда способствует становлению личности учащегося.

ВА.С.Макаренко в своих педагогических трудах уделял большое внимание эстетизации быта своих воспитанников. Он писал: «С эстетической точки зрения, быт, можно сказать, является лакмусовой бумажкой уровня эстетического развития личности, группы или коллектива. Материальная среда быта, ее духовность или бездуховность - показатель соответствующих качеств, создавших ее людей». А.С. Макаренко четко понимал воспитательное значение визуального компонента образовательной среды. Он писал: «Коллектив надо украшать внешним образом».

1.  Актуальность проекта

Сама школа, ее внешний вид и оформление внутренних помещений играют огромную воспитывающую роль. Об этом же говорится в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», где четко прописано, какой должна быть современная школа. Данный проект позволит принять активное участие в реализации государственной политики в отношении школы.

В 2011 -2012 учебных годах были проведены исследования учащихся по оценке экокомфортности школы и выявлены наиболее острые проблемы: низкий эстетический уровень рекреаций  и туалетов, неблагоприятная окраска стен в коридорах, низкая проветриваемость классов. Проблем много, но, как гласит мудрость: «Всё в твоих руках».

Мы понимаем, что только в комфортных условиях можно развить в ребёнке полноценные качества личности, а родители  будут спокойны и удовлетворены, зная, что их ребёнок находится в комфортных условиях и получает всё необходимое для развития.

2. Цели и задачи проекта

Цель:  создание безопасных, психологически комфортных, эстетически воспитывающих условий в школе для обеспечения здоровьесберегающей и комфортной среды.

Задачи:

- изучение требований СанПин в помещении образовательного учреждения, литературы по благоустройству дизайна территории;

- - создание творческой группы по разработке проекта;

- - разработка исследовательских проектов, на основании которых будет вестись работа по реализации проекта;

- - разработка проекта;

- - анализ имеющихся необходимых ресурсов, поиск спонсоров;

- - реализация мероприятий проекта;

- - оценка реализации проекта и определение перспектив.

Настоящий проект включает в себя работу по следующим направлениям:

- Модуль «Безопасность» (ремонт ограждения школы и благоустройство территории, ремонт ворот, восстановление освещения вокруг школы, ремонт крыльца и замена входного блока).

- Модуль «Детский городок» (оборудование детского игрового комплекса для организации  прогулок  младших школьников и учащихся среднего звена, волейбольной площадки).

- Модуль «Школьный интерьер» (оформление и косметический ремонт кабинетов, создание зеленых уголков в рекреациях школы, установка пластиковых окон, смена оборудования и мебели  в столовой, смена полов в холле и установка подвесных потолков, ремонт туалетных комнат.

3. Бюджет проекта

| Название модуля | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль «Безопасность» | Ремонт ограждения школьной территории– 15тыс. руб. | Оборудование освещения территории- 20 тыс. руб. | Ремонт крыльца и замена входного блока- 150 тыс. руб. |
| Модуль «Школьный интерьер» | Создание зеленых уголков в рекреациях- 3 тыс. руб.; оформление и косметический ремонт кабинетов- 150 тыс.руб. | Установка пластиковых окон – 3 млн. руб.; смена оборудования и мебели в столовой- 1,5 млн. руб.; оформление и косметический ремонт кабинетов- 50 тыс. руб. | Завоз грунта и разбивка новых клумб- 2 тыс. руб.; установка пластиковых окон- 500 тыс. руб.; смена полов в холле и установка подвесных потолков – 410 тыс. руб.; ремонт туалетных комнат- 500 тыс. руб.; оформление и косметический ремонт кабинетов- 40 тыс.руб. |
| Модуль «Детский городок» | Оборудование песочниц и скамеек на детской площадке- 1 тыс. руб. | Установка детского спортивного комплекса- 99 тыс. руб. | Установка скамеек вокруг стадиона- 1 тыс. руб.; оборудование волейбольной площадки – 1 тыс. руб. |
| Итого: | 169 тыс. руб. | 4млн 669 тыс. руб | 1млн 604 тыс. руб |

4. Риски в реализации проекта

| Условия возникновения | Методы устранения |
| --- | --- |
| 1.Недостаточное материально-техническое оснащение проекта. | 1.Работа по привлечению внебюджетных средств, в том числе участие в грантовых конкурсах. 2. Помощь спонсоров. |
| 2.Слабая заинтересованность в реализации мероприятий проекта ученической и родительской общественности. | 2.Освещение текущих мероприятий в местах, доступных для ученической и родительской общественности (информационные стенды, официальный сайт школы, школьная газета, СМИ). |

5. Этапы реализации проекта

| № п/п | Направление деятельности | Наименование мероприятий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Определение целей и задач проекта. Разработка проекта. | - создание рабочей группы по разработке проекта; - проведение исследований по комфортности школьных помещений (Приложение 1); - утверждение проекта на заседании Совета школы; - подготовка проектно-сметной документации по отдельным модулям проекта; | 2011 -2012 уч. год |
| Основной |
| 2. | Реализация проекта. Создание эстетичной, комфортной, здоровьесберегающей среды школы. | - проведение школьного конкурса проектов по благоустройству школьной территории; - освоение привлеченных средств для отдельных модулей проекта; - совместная трудовая деятельность обучающихся и педагогических работников по благоустройству; - оформление кабинетов; - создание зеленых уголков в рекреациях школы; - оформление школьной столовой. - завоз грунта; - формирование новых клумб; - выращивание рассады и посадка растений. | 2012г., 2013г. |
| Заключительный |
| 3. | Сопоставление действительных результатов с ожидаемыми. | - подведение итогов по выполнению мероприятий по каждому модулю; - принятие решения о действии проекта, его отдельных направлений; заседание рабочей группы проекта. | 2013г. |

6. График реализации проекта

| Дата | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 2011 -2012 уч. год | Проведение классных часов и родительских собраний по организации работы над проектом; | -директор школы, классные руководители; |
| 2011-2012 уч. год | Проведение исследований по комфортности школьных помещений; реализация и защита проектов учащихся. | учителя оп, классные руководители |
| 2011 год | Подготовка проектно-сметной документации по отдельным модулям проекта; | Директор школы |
|  | анализ результатов 1 этапа проекта | Рабочая группа |
| Основной этап |
| 2012 год 2012 год 2012 год 2013 год 2013 год | Модуль «Безопасность» - частичный ремонт ограждения школы, - ремонт ворот, - восстановление освещения вокруг школы, - ремонт крыльца школы; - замена входного блока | Директор школы, зам. директора по хоз. части, трудовые бригады учащихся, бригады подрядчиков |
| 2011год 2012 год 2013 год 2013 год | Модуль «Детский городок» - оборудование песочниц и скамеек на детской площадке; - установка детского спортивного городка для организации прогулок младших школьников и учащихся среднего звена; - установка скамеек вокруг стадиона; - оборудование волейбольной площадки. | Учителя физкультуры, ОБЖ |
| 2011-2013 2011-2013 2012-2013 2012 год 2013 год 2013 год 2013 год | Модуль «Школьный интерьер» - оформление и косметический ремонт кабинетов; - создание зеленых уголков в рекреациях школы; -установка пластиковых окон; - смена оборудования и мебели в столовой; - ремонт туалетных комнат; -смена полов в холле и установка подвесных потолков; -завоз грунта и разбивка новых клумб. | Директор школы общешкольный и классные родительские комитеты, педагоги школы, бригады подрядчиков |
| Май 2012 | Анализ результатов 2 этапа проекта | Рабочая группа |
| Заключительный этап |
| Сентябрь 2013 года | - подведение итогов по выполнению мероприятий по каждому модулю; - принятие решения о действии проекта, его отдельных направлений. | Рабочая группа |

7. Ожидаемый результат

1. Улучшение эстетического облика школы.

2. Создание здоровьесберегающего комфорта и уюта, укрепление материально-технической базы школы, в том числе через привлечение внебюджетных средств.

3.Обновление школьного интерьера.

4.Активная позиция ученического сообщества в сохранении и дальнейшем совершенствовании внутреннего облика школьного дома.

8. Оценка эффективности реализации проекта

Эффективность реализации проекта будет определяться следующими показателями:

- Сохранение контингента обучающихся, приток детей 
из других общеобразовательных учреждений.

- Увеличение количества детей, питающихся в школьной столовой.

- Снижение заболеваемости среди обучающихся и педагогов.

- Повышение удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников качеством здоровьесберегающей и комфортной среды школы.

9. Перспективы реализации проекта

Новые задачи:

- дальнейшая модернизация учебных кабинетов;

- строительство нового спортивного зала;

- создание в рекреациях зеленых зон отдыха;

- масштабное озеленение школьного здания и пришкольной территории посредством расширения видового состава комнатных цветов и увеличения количества деревьев;

- оборудование переносного автогородка;

- капитальный ремонт инженерных коммуникаций;

- оборудование комнаты психологической разгрузки;

- установка видеонаблюдения.

Заключение

Ещё Федор Достоевский писал: «Красота спасет мир». Нам хочется надеяться, что наш проект это только первый шаг, позволяющий приблизить наших детей к школе их мечты, школе, где царит  комфорт и уют, доброжелательность, мудрая простота, взаимопонимание и интерес, ведущие к сотрудничеству и сотворчеству.    Именно поэтому создание комфортной среды в школе – первоочередная задача школы уже не первый год.

Подводя промежуточный итог, мы можем сказать, что в школе создается среда, обеспечивающая комфортное эмоциональное состояние детей, сохраняющая здоровье, способствующая адекватному поведению, успешной деятельности, поддерживающая положительный эмоциональный фон. Многое достигнуто, но еще больше предстоит сделать. И для этого у нашей школы есть все возможности.